Brief giao việc M0

MoneyMate – T00, T00b, T01, T02 (giao cho AI dev)

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | DOC-BRIEF-M0 |
| Phiên bản | 1.2.1 |
| Trạng thái | Approved – PO duyệt v1.2.0 (16/10/2026); PATCH 1.2.1 do Leader duyệt, đã thông báo PO |
| Người soạn | Leader (Tech Lead) |
| Người duyệt | Product Owner |
| Ngày cập nhật gần nhất | 16/10/2026 |

Lịch sử thay đổi

| Phiên bản | Ngày | Nội dung thay đổi | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 16/10/2026 | Bản đầu tiên: quy tắc chung, brief T00, T00b, T01, T02, mẫu giao việc. | — |
| 1.0.1 | 16/10/2026 | Chốt applicationId = com.app.moneymate; điều kiện bắt đầu T00; PO duyệt (Approved). | PATCH |
| 1.1.0 | 16/10/2026 | Cập nhật T00 theo Spec 2.0.0: thêm module :security, :auth, :sync (khung rỗng), quy tắc phụ thuộc Firebase, không quyền INTERNET; liên kết DOC-SEC, DOC-UX; task UI chờ cổng G2. | MINOR |
| 1.2.0 | 16/10/2026 | Theo Spec 2.1.0: bỏ khung :auth, :sync khỏi T00; MVP không có Firebase và không có quyền INTERNET; task giao diện chờ G2 không còn T25. | MINOR |
| 1.2.0 | 16/10/2026 | PO duyệt (Approved), không đổi nội dung. | — |
| 1.2.1 | 16/10/2026 | Làm rõ version ở T00 (versionName 0.0.0-dev, versionCode 1, khai báo một chỗ) và việc T00b gỡ giá trị tạm, chuyển sang version.properties. | PATCH |

# 1. Cách dùng tài liệu này

- Giao một task mỗi lần, theo thứ tự T00 → T00b → T01 → T02. Mỗi task = một nhánh, một PR.

- Mỗi lần giao, đưa cho AI dev: Phần 2 (quy tắc chung) + brief của đúng task đó + Spec (DOC-SPEC) + DOC-VER; thêm DOC-SEC với task liên quan bảo mật, DOC-UX với task giao diện.

- Task giao diện (T13, T14, T15, T19) chỉ được giao sau khi PO duyệt cổng G2 của DOC-UX. T00, T00b, T01, T02 không bị ảnh hưởng.

- Repo: https://github.com/anhh2j/MoneyMate (trống). Chạy theo DOC-VER: commit chuẩn Conventional Commits, không tự tag/release.

| Task | Trạng thái | Điều kiện để bắt đầu |
| --- | --- | --- |
| T00 | Sẵn sàng giao | applicationId đã chốt (com.app.moneymate). PO đã push docs/ lên main và bật branch protection |
| T00b | Sẵn sàng giao sau T00 merge | T00 đã merge; PO sẵn sàng tạo secrets ở bước nghiệm thu |
| T01 | Bị chặn | Cần thiết bị Android thật (chưa chốt) |
| T02 | Bị chặn một phần | Cần mẫu notification thật của MSB (thêm), BIDV, MB. Đã có 1 mẫu MSB |

# 2. Quy tắc chung cho AI dev (áp dụng mọi task)

- Chỉ làm đúng phạm vi trong brief. Thấy việc cần làm thêm thì ghi vào mục “Đề xuất” trong PR, không tự làm.

- Chỉ sửa các file được liệt kê. Cần sửa file ngoài danh sách thì dừng và hỏi.

- Không bịa dữ liệu hay format ngân hàng. Thiếu thông tin thì báo BLOCKER và dừng phần đó.

- Không xóa, skip, hoặc làm yếu test để pass. Không hạ ngưỡng lint/coverage.

- Không ghi PII vào log, code, test, fixture. Không hardcode secret hoặc keystore.

- Không dùng phiên bản thư viện động (dấu +, latest). Dùng bản ổn định mới nhất tại thời điểm làm và ghi cụ thể vào version catalog.

- Không đổi version, không tạo tag, không ký/phát hành release. Chỉ đề xuất mức version trong PR.

- Commit theo Conventional Commits; tiêu đề PR cũng theo định dạng đó. PR mô tả: Task ID, AC liên quan, đã làm gì, cách kiểm tra, điều chưa làm, BLOCKER nếu có.

- Trước khi báo xong: tự chạy toàn bộ lệnh kiểm tra trong DoD và dán kết quả vào PR. Không tự tuyên bố “xong” khi CI chưa xanh.

# 3. Brief T00 – Khởi tạo project đa module và CI

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Dựng khung project Android đa module build được, có lint, test và CI xanh, để các task sau chỉ việc thêm code. |
| Nhánh / PR | feature/T00-project-skeleton – PR: chore(build): khởi tạo project đa module và CI |
| AC liên quan | Nền cho AC-1..AC-9; chưa có AC nào pass ở task này |
| Quyết định đã chốt | applicationId = com.app.moneymate; tên hiển thị app “MoneyMate”; không thêm file LICENSE (mặc định) |
| Đầu vào | Spec mục 3 (kiến trúc, module), mục 8 (NFR) |

## 3.1 Phạm vi

- Gradle Kotlin DSL, version catalog (gradle/libs.versions.toml), Gradle wrapper, JDK 17.

- Module theo Spec: :app, :capture, :data, :privacy, :security (Android library); :core-model, :parser, :dedup, :categorizer (Kotlin/JVM thuần, không phụ thuộc Android). :security ở T00 chỉ là khung rỗng có smoke test; nội dung làm ở T20. Module :auth và :sync không tạo trong MVP (thuộc Giai đoạn 2).

- MVP không dùng Firebase hay dịch vụ mạng: không thêm dependency Firebase hoặc thư viện mạng, không có google-services.json, không khai báo quyền INTERNET trong manifest.

- Quy tắc phụ thuộc: :app phụ thuộc tất cả; :parser, :dedup, :categorizer chỉ phụ thuộc :core-model; :data và :capture phụ thuộc :core-model; không phụ thuộc vòng. Kiểm bằng test hoặc plugin kiểm tra kiến trúc nếu đơn giản, nếu không thì ghi vào ADR.

- minSdk 26, compileSdk/targetSdk theo bản ổn định mới nhất, ứng dụng Compose rỗng có một màn hình “MoneyMate” để chạy được.

- Version tạm ở T00: đặt versionName = "0.0.0-dev" và versionCode = 1, khai báo đúng một chỗ trong build.gradle.kts của :app, kèm chú thích “tạm, sẽ được T00b thay bằng version.properties”. Không dùng 0.1.0-alpha.1 ở T00 vì chưa có release và version.properties thuộc T00b. 0.0.0-dev là SemVer hợp lệ và versionCode 1 nhỏ hơn mọi giá trị T00b sinh ra (ví dụ 10001).

- ktlint + detekt (cấu hình chặt, baseline rỗng); Kover (hoặc JaCoCo) đo coverage, cấu hình ngưỡng 85% cho :parser, :dedup, :categorizer nhưng chỉ bật khi module có code thật (ghi chú trong ADR, bật ở T04).

- Mỗi module có đúng 1 smoke test thật (ví dụ kiểm tra module nạp được) để CI chạy test ở mọi module. Không viết test giả để đẩy coverage.

- GitHub Actions ci.yml: chạy khi PR và push vào main: ktlintCheck, detekt, test, assembleDebug; cache Gradle; upload báo cáo test/lint dưới dạng artifact.

- .gitignore (Android/Gradle/IDE, keystore (.jks), local.properties), .editorconfig, README.md (mục tiêu, cách build, cách chạy test, cấu trúc module), AGENTS.md (nội dung phần 2 của brief này), .github/pull_request_template.md, CODEOWNERS (chủ repo).

- Thư mục docs/ với docs/README.md (danh mục tài liệu theo DOC-VER 7.1) và docs/adr/0000-template.md, docs/adr/0001-kien-truc-module.md (quyết định cấu trúc module).

## 3.2 Ngoài phạm vi

- Không viết bất kỳ logic nghiệp vụ nào (parser, dedup, DB, service). Không thêm quyền Android nào. Không cấu hình release/ký APK (thuộc T00b). Không tạo version.properties, không tính versionCode theo công thức, không hiển thị version trong app (thuộc T00b). Không thêm thư viện chưa cần.

## 3.3 File được phép tạo/sửa

Toàn bộ cấu trúc ban đầu ở gốc repo, các thư mục module, .github/, docs/ (chỉ README và adr). Không động vào file docx do PO thêm vào docs/.

## 3.4 Definition of Done

| # | Kiểm tra (dán kết quả vào PR) |
| --- | --- |
| 1 | ./gradlew ktlintCheck detekt test assembleDebug chạy xanh trên máy sạch (clone mới) |
| 2 | CI trên PR xanh; có artifact báo cáo |
| 3 | APK debug cài được trên emulator, mở ra màn hình “MoneyMate” |
| 4 | Chạy ./gradlew :parser:dependencies (và :dedup, :categorizer) cho thấy không có dependency Android |
| 5 | Không có keystore, secret, file local.properties trong repo (git ls-files kiểm tra) |
| 6 | README hướng dẫn build đúng (người khác làm theo được) |
| 6c | versionName = "0.0.0-dev", versionCode = 1, chỉ khai báo ở một chỗ (build.gradle.kts của :app) và có chú thích tạm; CI chỉ build debug, không phát hành |
| 6b | Manifest build debug và release không có quyền INTERNET; không có dependency Firebase (kiểm bằng dependency report) |
| 7 | ADR-0001 mô tả cấu trúc module và quy tắc phụ thuộc |

# 4. Brief T00b – Pipeline version và release

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Tự động hóa việc kiểm tra và phát hành version theo DOC-VER: version một nguồn, versionCode đúng công thức, commit chuẩn, CHANGELOG, APK ký và checksum. |
| Nhánh / PR | feature/T00b-version-release – PR: ci(release): thêm pipeline version và release |
| AC liên quan | AC-9 |
| Phụ thuộc | T00 đã merge |
| Đầu vào | DOC-VER mục 3, 4, 5, 6, 8 |

## 4.1 Phạm vi

- Version một nguồn: file version.properties (VERSION_NAME theo SemVer, giá trị khởi đầu 0.1.0-alpha.1). Gỡ giá trị tạm 0.0.0-dev / versionCode 1 mà T00 đã đặt; sau T00b không còn versionName/versionCode viết cứng trong file build. Gradle đọc file này để đặt versionName và tính versionCode theo công thức ở DOC-VER 3.5. Hàm tính đặt trong build-logic hoặc buildSrc, có unit test phủ toàn bộ bảng ví dụ trong DOC-VER, thứ tự alpha < beta < rc < stable, và các giá trị vượt giới hạn phải báo lỗi rõ ràng. Version không hợp lệ phải làm build fail.

- Màn hình Giới thiệu/Cài đặt hiển thị versionName và mã commit ngắn (đưa vào BuildConfig).

- commitlint: cấu hình Conventional Commits với type và scope trong DOC-VER 4.2; tắt kiểm tra chữ hoa/thường của phần mô tả để dùng được tiếng Việt. Thêm kiểm tra tiêu đề PR (vì dùng squash merge).

- ADR-0002 – Công cụ phát hành: so sánh ngắn release-please với script tự viết. Phương án được đề xuất là release-please (chế độ manifest, tạo “release PR” để Leader duyệt; cập nhật version.properties và CHANGELOG.md; khi merge thì tạo tag và GitHub Release). Dev phải đọc tài liệu hiện hành của release-please để xác nhận hỗ trợ: pre-release (alpha/beta/rc), quy tắc “breaking tăng MINOR khi 0.y.z”, và cập nhật file version.properties. Nếu không đáp ứng thì đề xuất phương án thay thế trong ADR và báo Leader, không tự chọn.

- Workflow release.yml: bước build APK chạy trong cùng workflow với bước tạo release (dùng output của release-please), vì tag do GITHUB_TOKEN tạo ra không tự kích hoạt workflow khác. Build release, ký bằng secrets, tạo SHA-256, đính kèm APK và checksum vào GitHub Release.

- Ký APK: signingConfig đọc từ biến môi trường/secrets: KEYSTORE_BASE64, KEYSTORE_PASSWORD, KEY_ALIAS, KEY_PASSWORD. Không in secret ra log. Khi không có secret (PR, fork) thì build unsigned/debug-signed và không phát hành.

- Job xác minh trước khi đính kèm release: (a) versionName và versionCode trong APK (apkanalyzer hoặc aapt) khớp tag và công thức; (b) apksigner verify; (c) CHANGELOG có mục cho version; (d) không có file keystore trong repo.

- Dry-run: tạo keystore thử trong CI (chỉ để kiểm pipeline, không dùng phát hành) để chứng minh job ký và xác minh chạy được.

- scripts/check_docs.py: kiểm tra tên file trong docs/ theo mẫu NN_Ten_vX.Y.Z.docx, mỗi mã tài liệu chỉ có một bản ở gốc docs/ (bản cũ nằm trong docs/archive). Chạy trong CI.

- Cập nhật README: quy trình phát hành, cách đọc version.

## 4.2 Ngoài phạm vi

- Không phát hành bản thật, không tạo tag. Không tạo keystore thật (PO làm). Không phát hành lên Google Play.

## 4.3 Việc của Product Owner khi nghiệm thu

- Tạo keystore thật, lưu bản sao lưu ở nơi an toàn, thêm 4 secrets vào repo.

- Bật branch protection cho main (bắt buộc PR, CI xanh, cấm push trực tiếp), cấp cho AI dev quyền tạo nhánh và mở PR, không cấp quyền tag/release.

## 4.4 Definition of Done

| # | Kiểm tra |
| --- | --- |
| 1 | Unit test công thức versionCode pass, gồm cả trường hợp lỗi (AC-9) |
| 1b | Tìm trong file build không còn versionName/versionCode viết cứng; mọi giá trị đọc từ version.properties |
| 2 | PR có commit sai định dạng bị CI chặn; PR có tiêu đề sai bị chặn (kèm ảnh chụp hoặc log chứng minh) |
| 3 | Dry-run: pipeline sinh APK có versionName và versionCode đúng, ký thử và xác minh thành công, có file SHA-256 |
| 4 | Job xác minh fail khi cố tình làm lệch tag và versionName (chứng minh bằng một lần chạy thử) |
| 5 | ADR-0002 có phân tích lựa chọn, kèm kết quả kiểm tra tài liệu release-please |
| 6 | Hướng dẫn trong README đủ để Leader thực hiện một lần phát hành |
| 7 | Sau khi PO thêm secrets và merge release PR đầu tiên: ra release 0.1.0-alpha.1 đúng quy trình (do Leader/PO thực hiện) |

# 5. Brief T01 – Spike NotificationListener (BỊ CHẶN: chờ thiết bị)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Xác định bằng dữ liệu thật: package name của app MSB, BIDV, MB; cấu trúc title/text/bigText của notification; hành vi khi app bị kill, khóa máy, tiết kiệm pin. |
| Nhánh / PR | feature/T01-notification-spike – PR: feat(capture): spike đọc notification (chỉ debug) |
| AC liên quan | Nền cho AC-1; không có AC pass ở task này |
| Phụ thuộc | T00, T00b merge; PO có thiết bị Android thật |
| Cảnh báo riêng tư | Notification chứa dữ liệu tài chính nhạy cảm. Spike chỉ dùng nội bộ, chỉ trong build debug. |

## 5.1 Phạm vi

- Trong :capture: NotificationListenerService nhận mọi notification, tạo đối tượng RawNotification gồm packageName, title, text, bigText, subText, postTime.

- Màn hình debug (chỉ trong src/debug): danh sách notification nhận được lưu trong bộ nhớ, không ghi đĩa, không ghi Logcat, có bộ lọc theo packageName, nút “Sao chép” để PO lấy nội dung làm fixture, nút xóa tất cả. Tự xóa khi app thoát.

- Màn hình hướng dẫn cấp quyền Notification access (mở đúng trang cài đặt hệ thống).

- Tài liệu docs/spikes/T01-findings.md (PO điền sau khi test; dev chuẩn bị mẫu): bảng packageName, cấu trúc nội dung, kết quả test từng kịch bản.

## 5.2 Ngoài phạm vi

- Không parse, không lưu DB, không dùng mạng, không đưa code debug vào build release.

## 5.3 Definition of Done

| # | Kiểm tra |
| --- | --- |
| 1 | Build release không chứa code/màn hình debug (kiểm bằng test hoặc kiểm tra APK) |
| 2 | Không có Log.* in nội dung notification; không ghi file; không có quyền INTERNET |
| 3 | PO xác nhận bắt được notification từ ít nhất 2 app ngân hàng thật; ghi packageName |
| 4 | Findings có kết quả 6 kịch bản: app đang mở, app bị vuốt tắt, khóa máy 1 giờ, tiết kiệm pin, khởi động lại máy, tắt/bật quyền |

# 6. Brief T02 – Bộ fixture (BỊ CHẶN MỘT PHẦN: chờ mẫu dữ liệu)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Tạo cấu trúc fixture, công cụ nạp, và kiểm tra tự động; nạp các mẫu thật do PO cung cấp cho MSB, BIDV, MB. |
| Nhánh / PR | feature/T02-fixtures – PR: test(parser): thêm bộ fixture và công cụ kiểm tra |
| AC liên quan | Nền cho AC-1, AC-3 |
| Phụ thuộc | T00 merge. Mẫu MSB có sẵn 1 mẫu; BIDV, MB chờ PO |

## 6.1 Định dạng fixture

Mỗi mẫu gồm hai file trong fixtures/<mã ngân hàng>/ (msb, bidv, mb):

fixtures/msb/txn_out_01.txt

# package: <packageName từ T01>

# title: <tiêu đề notification, có thể rỗng>

---

<nội dung text, giữ nguyên xuống dòng>

fixtures/msb/txn_out_01.expected.json

{"parse": true, "direction": "OUT", "amount": 25000,

"balanceAfter": 1000000, "description": "ABCXYZ"}

- Với notification không phải giao dịch (quảng cáo, OTP, thông báo khác): expected.json là {"parse": false}. Phải có ít nhất 2 mẫu loại này cho mỗi ngân hàng.

- Tên file: <loại>_<số thứ tự>, ví dụ txn_out_01, txn_in_01, noise_01.

## 6.2 Phạm vi

- Cấu trúc thư mục, fixtures/README.md (hướng dẫn PO che thông tin: thay số tài khoản, tên, số dư bằng giá trị giả, giữ nguyên cấu trúc, dấu câu, xuống dòng, khoảng trắng).

- Công cụ nạp fixture trong module test dùng chung (FixtureLoader) có unit test.

- Kiểm tra PII tự động trong CI: fail nếu fixture chứa chuỗi ≥ 8 chữ số liên tiếp, địa chỉ email, số điện thoại dạng VN; có allowlist rõ ràng nếu cần.

- Kiểm tra cấu trúc: mỗi .txt có .expected.json đi kèm và ngược lại; JSON hợp lệ; trường bắt buộc đủ.

- Nạp fixture MSB đầu tiên từ mẫu duy nhất đã có (xem bên dưới). Dev không được tạo thêm mẫu nào khác.

-25,000 VND

tài khoản: XXX

So du: 1,000,000 VND

Noi dung: ABCXYZ

## 6.3 Ngoài phạm vi

- Không viết rule parser (thuộc T04, T05). Không sinh/nhân bản mẫu giả.

## 6.4 Definition of Done

| # | Kiểm tra |
| --- | --- |
| 1 | CI chạy kiểm tra cấu trúc và PII; chứng minh fail khi cố tình thêm fixture sai (log một lần chạy thử) |
| 2 | FixtureLoader có test; nạp được fixture MSB 01 |
| 3 | Khi PO cung cấp đủ mẫu: ≥ 5 mẫu mỗi ngân hàng (MSB, BIDV, MB), gồm tiền ra, tiền vào (nếu ngân hàng có), ≥ 2 mẫu nhiễu. Task chỉ đóng khi đạt số này |
| 4 | PO đã rà tất cả fixture, xác nhận không còn thông tin thật |

# 7. Mẫu tin nhắn giao việc cho AI dev

Copy mẫu dưới đây, thay ID task và đính kèm tài liệu:

Bạn là dev của dự án MoneyMate (repo: github.com/anhh2j/MoneyMate).

Nhiệm vụ: <T00 | T00b | T01 | T02>.

Tài liệu đính kèm: DOC-SPEC, DOC-VER, DOC-BRIEF-M0 (mục 2 + brief của task).

Yêu cầu:

- Làm đúng phạm vi trong brief, chỉ sửa file được phép.

- Tuân thủ quy tắc chung ở mục 2 của brief.

- Gặp thiếu thông tin: báo BLOCKER, không đoán.

- Làm xong: mở PR theo mẫu, dán kết quả các lệnh kiểm tra trong DoD.

- Không đổi version, không tạo tag/release.

Bắt đầu bằng cách tóm tắt lại hiểu biết của bạn về nhiệm vụ và liệt kê câu hỏi (nếu có) trước khi viết code.